# KẾ HOẠCH MVP (2 TUẦN) — CHATBOT RAG PHÁP LÝ & GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Phiên bản: 2026-08-10 | Thời gian: 2 tuần| Trạng thái: chờ duyệt

# 1. Tổng quan

Mục đích: chatbot nội bộ trả lời câu hỏi của nhân viên về PHÁP LÝ VÀ GIÁ dự án bất động sản, dựa trên dữ liệu thật (RAG — máy tìm tài liệu trước, AI viết câu trả lời dựa trên đúng tài liệu tìm được, không tự bịa).

Hai loại dữ liệu truy vấn, nhịp đổi khác nhau — đây là điểm cốt lõi:

| Loại dữ liệu | Ví dụ | Tần suất thay đổi | Hệ quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Pháp lý | Luật Đất đai, quy hoạch, hồ sơ pháp lý dự án | Chậm (~6 tháng/lần) | Cập nhật theo đợt, ít khẩn |
| Giá bán | Bảng giá, giá theo tầng/căn, chiết khấu, bảng thanh toán | NHANH (theo chiến dịch, đợt mở bán, điều chỉnh giá) | Phải cập nhật kịp thời; giá cũ phải được đánh dấu hết hiệu lực để không trả sai |

Quy mô: vài nhân viên, ~1.500 câu hỏi/tháng — tải rất nhỏ. Điểm nghẽn là CHẤT LƯỢNG câu trả lời: bịa giá hoặc pháp lý = rủi ro lớn (mất uy tín, sai pháp lý).

PHẠM VI MVP 2 TUẦN:

Dữ liệu (pháp lý + bảng giá) nạp bằng SCRIPT đơn giản — người vận hành chạy lệnh, không có giao diện quản trị

Nhân viên chat qua 1 trang web; trả lời có trích nguồn + mức độ tin cậy + ngày hiệu lực của giá/pháp lý khi cần

Chưa có: giao diện quản trị tài liệu, phân quyền người dùng, duyệt tài liệu, hàng chờ kiểm duyệt

Việc admin quản trị tài liệu/giá (upload, duyệt, phân quyền, vòng đời) sẽ làm ở giai đoạn sau.

# 2. Vì sao chọn hướng này

Hỗ trợ cập nhật thường xuyên: LightRAG — cập nhật kiểu “merge” (thêm tài liệu/giá mới, không dựng lại toàn bộ). Khớp với nhịp đổi của cả pháp lý (6 tháng) và giá (theo chiến dịch).

Hiểu liên hệ chéo: trích entity + quan hệ (vd: “thế chấp ngân hàng” ≠ “cầm cố quyền sử dụng đất”; giá tầng 10 khác tầng 25), tìm liên hệ chéo mà RAG cổ điển bỏ sót.

Một kho dữ liệu duy nhất (PostgreSQL): vector + đồ thị + hồ sơ tài liệu/giá nằm trong 1 database → dễ backup, dễ chạy VPS rẻ.

AI dùng model giá rẻ: deepseek-v4-flash — rẻ, nhanh, đủ tốt cho cả trích xuất và trả lời.

# 3. Kiến trúc tổng thể

Hai đường ống; 2 tuần dồn công sức vào đường số 2 (user query):

## A. Đường nạp dữ liệu (ingest — script, tối giản)

Script chạy: tài liệu (PDF/Word) + bảng giá → phân tích → trích entity/quan hệ → lưu PostgreSQL

Mỗi tài liệu/bảng giá gắn metadata: loại (pháp lý/giá), ngày hiệu lực, trạng thái (hiệu lực/hết hiệu lực) — để lọc đúng khi truy vấn

Người vận hành chạy 1 lệnh để nạp/cập nhật — không có giao diện

## B. Đường hỏi đáp (query — phần chính của 2 tuần)

Câu hỏi của nhân viên (pháp lý HOẶC giá) → kiểm tra an toàn sơ bộ (chống prompt injection)

Truy hồi: vector + đồ thị, lọc theo hiệu lực pháp lý và hiệu lực giá (giá cũ bị loại)

Sắp xếp lại độ liên quan (rerank) → AI viết câu trả lời kèm trích nguồn

Gắn mức độ tin cậy; câu kém chắc chắn hoặc nhạy cảm → trả lời kèm cảnh báo + khuyên liên hệ bộ phận tư vấn

# 4. Ngăn xếp công nghệ (đã chốt)

| Thành phần | Lựa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| RAG engine | LightRAG 1.5.6 (khóa version) | Graph + vector, cập nhật merge |
| Kho dữ liệu | PostgreSQL 16.6+ (1 database) | Vector + graph + tài liệu/giá; dễ backup |
| Embedding | aibox text-embedding-v4 (1024 chiều) | Tiếng Việt tốt; KHÓA — đổi = nhúng lại toàn bộ |
| Xếp hạng lại | aibox qwen3-rerank | Tăng độ chính xác truy hồi |
| AI (trích xuất + trả lời) | deepseek-v4-flash | Rẻ, nhanh, đủ tốt cho MVP |
| Giao diện | FastAPI + 1 trang web chat | Đơn giản, đủ dùng, API chuẩn |
| Chống tấn công | Rà soát câu hỏi + tách prompt | Chặn câu hỏi độc hại, không trộn dữ liệu vào lệnh hệ thống |
| Máy chủ | Viettel Cloud VPS (Đà Nẵng) | Gần người dùng, giá rẻ, uy tín |

MVP này KHÔNG có admin — dữ liệu vào bằng script, không phân quyền người dùng (mọi nhân viên xem được toàn bộ tài liệu đã nạp).

# 5. Chất lượng câu trả lời (giữ — dù bỏ admin)

## 5.1. Trích nguồn bắt buộc

Mọi câu trả lời kèm nguồn: số hiệu văn bản/điều khoản (pháp lý) HOẶC bảng giá/đợt mở bán (giá). Đối chiếu: nội dung trả lời phải nằm trong tài liệu tìm được — không trả lời khi không có tài liệu hỗ trợ.

## 5.2. Mức độ tin cậy 3 bậc + ngày hiệu lực

Cao / Trung bình / Thấp — hiển thị ngay trên câu trả lời

Câu hỏi về GIÁ: luôn kèm ngày hiệu lực của bảng giá (“theo bảng giá ngày X”) — vì giá đổi theo chiến dịch, tránh nhầm giá cũ là giá mới

Câu thấp hoặc dính từ khóa nhạy cảm (cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng…) → kèm cảnh báo rõ “cần kiểm tra lại với bộ phận tư vấn”

## 5.3. Lọc theo hiệu lực (áp dụng cho CẢ pháp lý và giá)

Tài liệu pháp lý hết hiệu lực (luật cũ) và BẢNG GIÁ cũ (hết chiến dịch) bị loại khỏi kho tra cứu theo ngày hiệu lực — không trả thông tin đã thay thế.

## 5.4. Chống tấn công prompt injection (tối thiểu)

Rà soát câu hỏi đầu vào; nội dung tài liệu KHÔNG trộn vào lệnh hệ thống; giới hạn độ dài truy hồi. (Bản MVP dùng biện pháp tối thiểu, nâng cấp đầy đủ ở giai đoạn sau.)

# 6. Kế hoạch chi tiết (2 tuần / 10 ngày công)

| Ngày | Giai đoạn | Công việc chính | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nạp dữ liệu | Cài đặt dự án, PostgreSQL 16.6+, LightRAG; cấu hình embedding aibox + deepseek | Môi trường chạy được |
| 2 | Nạp dữ liệu | Viết script ingest: phân tích tài liệu pháp lý + bảng giá → trích entity/quan hệ; gắn metadata (loại, ngày hiệu lực) | Nạp được 50-100 văn bản + bảng giá mẫu |
| 3 | Nạp dữ liệu | Nhúng (embed) + đưa vector + đồ thị vào PostgreSQL; kiểm tra truy hồi | Kho tra cứu hoạt động |
| 4 | Nạp dữ liệu | Soạn bộ 20-30 câu kiểm thử (gồm cả câu về GIÁ); chạy lấy điểm mốc (baseline) | Golden set + điểm baseline |
| 5 | Hỏi & giao diện | API hỏi đáp: truy hồi + rerank + trả lời + trích nguồn + mức tin cậy | API trả lời đúng, có nguồn |
| 6 | Hỏi & giao diện | Trang chat 1 trang: nhập câu hỏi, hiển thị trả lời + nguồn + mức tin cậy | Chat web chạy end-to-end |
| 7 | Hỏi & giao diện | Chống prompt injection tối thiểu; lọc hiệu lực pháp lý + GIÁ khi truy hồi | Câu trả lời an toàn hơn |
| 8 | Kiểm thử | Chạy 20-30 câu kiểm thử (pháp lý + giá), tinh chỉnh (chunk, tham số, prompt) | Độ chính xác đạt mục tiêu |
| 9 | Deploy | Deploy lên VPS Viettel (Docker), sao lưu PostgreSQL, tên miền + SSL | Hệ thống chạy trên server thật |
| 10 | Deploy | Kiểm thử end-to-end trên server; viết hướng dẫn sử dụng + nạp dữ liệu; bàn giao | Sẵn sàng dùng thật |

# 7. Chi phí dự kiến (ước tính — cần báo giá nhà cung cấp)

## 7.1. Chi phí một lần

| Khoản mục | Ước tính (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tên miền (năm đầu) | 250.000 – 300.000 | Đuôi .vn hoặc .com |
| Chi phí API lúc xây dựng | 200.000 – 400.000 | deepseek + embedding lúc nạp thử |
| Tổng một lần | ≈ 450.000 – 700.000 | Chưa tính công tự xây dựng |

## 7.2. Chi phí vận hành hàng tháng

| Khoản mục | Ước tính (VNĐ/tháng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Máy chủ VPS (Viettel) | 235.000 – 315.000 | 2-4 CPU / 4GB RAM |
| AI (deepseek, trả lời) | 100.000 – 250.000 | ~1.500 câu hỏi/tháng |
| Embedding + trích xuất | ≈ 0 – 50.000 | Chỉ tốn khi nạp/cập nhật dữ liệu |
| Tổng vận hành | ≈ 350.000 – 600.000 | Giá cần báo giá lại |

Lưu ý: giá thay đổi theo thời điểm — bắt buộc xin báo giá Viettel Cloud, aibox, deepseek trước khi chi tiền.

# 8. Việc cố tình KHÔNG làm ở MVP này

KHÔNG có giao diện admin quản trị tài liệu/giá (upload/duyệt/phân quyền) — dữ liệu vào bằng script

KHÔNG có phân quyền người dùng / vòng đời tài liệu (dự kiến giai đoạn sau)

KHÔNG có hàng chờ kiểm duyệt câu trả lời — thay bằng cảnh báo mức tin cậy thấp

Chưa dùng graph database chuyên dụng (Neo4j…) — chuyển khi vượt ~10.000 tài liệu

Chưa làm app di động (Flutter), chưa tích hợp Zalo/Messenger/CRM

# 9. Cần xác nhận trước khi bắt đầu

Chốt ngân sách (xin báo giá Viettel VPS, aibox, deepseek)

Chuẩn bị sẵn 50-100 tài liệu pháp lý + bảng giá ban đầu để nạp

Quy trình cập nhật GIÁ: ai chịu trách nhiệm nạp giá mới khi đổi chiến dịch, tần suất nào

Xác nhận giới hạn: tất cả nhân viên xem được toàn bộ tài liệu đã nạp (chưa phân quyền)

Duyệt kế hoạch này để chuyển sang triển khai code